記載例（交付申請）

別紙１-３

令和○○年度　事業計画書

１　設置主体及び経営主体　　　　社会福祉法人　○○会

２　施設の名称　　　　　　　　　 ○○園

３　施設の所在地　　　　　　　　○区○町○丁目○番地

４　施設の種類及び入所定員等

| 施設の種類 | 類型 | 入所 | 併設 ショート | 合計 | ユニットの数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別養護老人ホーム | ユニット型 | １２０人 | １０人 | １３０人 | １３ |
|  | 従来型個室 | ０人 | ０人 | ０人 |  |
|  | 多床室 | ０人 | ０人 | ０人 |  |

・防災拠点型地域交流スペース　　４００㎡

・併設加算対象施設（　　　　　　　　　　）

５　施設の規模及び構造

（１）敷地の面積　　　　　　　２，０００㎡

（２）敷地の所有関係（自己所有地、借地の別）　　自己所有地

（３）建物の創設、改築等の別　　　　　　　　　　大規模改修

（４）建物の面積　　建築面積        １，４００．００㎡

延床面積      　５，４００．００㎡

（５）建物の構造　　　鉄筋コンクリート造、地下１階・地上５階建

６　年次計画（出来高％）

| ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- |
| ２０％ | ８０％ | １００％ |

補助対象施設（特養・ショート・地域交流スペース（防災拠点型））のみ

７　整備費（補助対象施設分）

|  | ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工事費 | 67,858,194円 | 271,432,773円 | 339,290,967円 |
| 解体撤去工事費（増改築） | 0円 | 0円 | 0円 |
| 仮設工事費（増改築） | 0円 | 0円 | 0円 |
| 補助対象外工事費 | 1,623,307円 | 6,493,225円 | 8,116,532円 |
| 工事費小計 | 69,481,501円 | 277,925,998円 | 347,407,499円 |
| 補助対象工事事務費 | 2,200,000円 | 8,800,000円 | 11,000,000円 |
| 補助対象外工事事務費 | 1,266,667円 | 5,066,666円 | 6,333,333円 |
| 工事事務費小計 | 3,466,667円 | 13,866,666円 | 17,333,333円 |
| 合 計 | 72,948,168円 | 291,792,664円 | 364,740,832円 |

・予算（見込）書抄本と一致する

・年度ごとの金額については補助申請上の出来高で計算する。

予算書抄本（Ｐ.17）と一致する

８　財源内訳（補助対象施設分）

|  |  | ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都補助金 |  | 35,681,000円 | 142,724,000円 | 178,405,000円 |
| 区市町村補助金 |  | 0円 | 0円 | 0円 |
| 借入金 |  | 22,500,000円 | 90,000,000円 | 112,500,000円 |
| 内訳 | 機構借入金 | 22,500,000円 | 90,000,000円 | 112,500,000円 |
|  | 協調融資金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 自己資金 |  | 14,767,168円 | 59,068,664円 | 73,835,832円 |
| 内訳 | 一般財源 | 14,767,168円 | 59,068,664円 | 73,835,832円 |
|  | 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合 計 |  | 72,948,168円 | 291,792,664円 | 364,740,832円 |

９　施工計画

（１）契約年月日                           令和○○年○○月○○日

（２）着工年月日                           令和××年××月××日

（３）竣工年月日                           令和△△年△△月△△日

（４）事業開始年月日                      令和□□年□□月□□日

別紙３-３

記載例（実績報告）

令和○○年度　事業実績報告書

１　設置主体及び経営主体　　　　社会福祉法人　○○会

２　施設の名称　　　　　　　　　○○園

３　施設の所在地　　　　　　　　○区○町○丁目○番地

４　施設の種類及び入所定員等

| 施設の種類 | 類型 | 入所 | 併設 ショート | 合計 | ユニットの数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別養護老人ホーム | ユニット型 | １２０人 | １０人 | １３０人 | １３ |
|  | 従来型個室 | ０人 | ０人 | ０人 |  |
|  | 多床室 | ０人 | ０人 | ０人 |  |

・防災拠点型地域交流スペース　　４００㎡

・併設加算対象施設（　　　　　　　　　　）

５　施設の規模及び構造

（１）敷地の面積　　　　　　　２，０００㎡

（２）敷地の所有関係（自己所有地、借地の別）　　自己所有地

（３）建物の創設、改築等の別　　　　　　　　　　大規模改修

（４）建物の面積　　建築面積        １，４００．００㎡

延床面積      　５，４００．００㎡

（５）建物の構造　　　鉄筋コンクリート造、地下１階・地上５階建

６　年次計画（出来高％）

| ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- |
| ２０％ | ８０％ | １００％ |

補助対象施設（特養・ショート・地域交流スペース（防災拠点型））のみ

７　整備費（補助対象施設分）

|  | ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工事費 | 67,858,194円 | 271,432,773円 | 339,290,967円 |
| 解体撤去工事費（増改築） | 0円 | 0円 | 0円 |
| 仮設工事費（増改築） | 0円 | 0円 | 0円 |
| 補助対象外工事費 | 1,623,307円 | 6,493,225円 | 8,116,532円 |
| 工事費小計 | 69,481,501円 | 277,925,998円 | 347,407,499円 |
| 補助対象工事事務費 | 2,200,000円 | 8,800,000円 | 11,000,000円 |
| 補助対象外工事事務費 | 1,266,667円 | 5,066,666円 | 6,333,333円 |
| 工事事務費小計 | 3,466,667円 | 13,866,666円 | 17,333,333円 |
| 合 計 | 72,948,168円 | 291,792,664円 | 364,740,832円 |

・予算（見込）書抄本と一致する

・年度ごとの金額については補助申請上の出来高で計算する。

予算書抄本（Ｐ.17）と一致する

８　財源内訳（補助対象施設分）

|  |  | ○○年度 | ××年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都補助金 |  | 35,681,000円 | 142,724,000円 | 178,405,000円 |
| 区市町村補助金 |  | 0円 | 0円 | 0円 |
| 借入金 |  | 22,500,000円 | 90,000,000円 | 112,500,000円 |
| 内訳 | 機構借入金 | 22,500,000円 | 90,000,000円 | 112,500,000円 |
|  | 協調融資金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 自己資金 |  | 14,767,168円 | 59,068,664円 | 73,835,832円 |
| 内訳 | 一般財源 | 14,767,168円 | 59,068,664円 | 73,835,832円 |
|  | 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合 計 |  | 72,948,168円 | 291,792,664円 | 364,740,832円 |

９　施工計画

（１）契約年月日                           令和○○年○○月○○日

（２）着工年月日                           令和××年××月××日

（３）竣工年月日                           令和△△年△△月△△日

（４）事業開始年月日                      令和□□年□□月□□日