大規模修繕・耐震改修スケジュール

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 年度 | 月 | 手続関係 | 資金収支関係 | 工事関係 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |  |  |  |  |
| ２ 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |  |  |  |  |
| ３ 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |  |  |  |  |

※　この様式は、適宜、修正して使用してください。（単年度事業の場合等）

大規模修繕・耐震改修スケジュール（２ヵ年工事作成例）

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 年度 | 月 | 手続関係 | 資金収支関係 | 工事関係 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 | 協議書提出（１ヵ年目） 補助内示 工事着工報告書、工事進捗状況報告 交付申請（１ヵ年目） 協議書提出（２ヶ年目） 中間検査、実績報告 | 補助金、寄付金、借入金等の 収支予定について記入する。 | 基本設計 実施設計、建築確認申請 建築確認書交付 入札・契約、着工 | 住民説明会 用地関係等の個別の事由に より左記項目に属さない事 項について記入する。 |
| ２ 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 | 補助内示 交付申請 工事進捗状況報告 完了検査、実績報告 | 補助金入金、事業団初回資金交付業者支払 | 備品等入札・契約 |  |
| ３ 年 度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |  | 補助金入金、事業団最終資金交付業者支払 |  |  |

※　この様式は、適宜、修正して使用してください。（単年度事業の場合等）