６３ページ

第３章　福祉のまちづくりの分野別施策

第１節　推進計画の基本的視点と取組の体系〔再掲〕

基本的視点１　　円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化の推進

取組　（１）公共交通におけるバリアフリー化の推進

（２）建築物におけるバリアフリー化の推進

（３）道路･公園とうにおけるバリアフリー化の推進

（４）めん的なバリアフリー整備

（５）駅前放置自転車対策

基本的視点２　　地域での自立した生活の基盤となるバリアフリー住宅の整備

取組　（１）公共住宅の整備

（２）民間住宅の整備促進

基本的視点３　　様々な障害特性や外国人とうにも配慮した情報バリアフリーの充実

取組　（１）障害者・外国人とうえの情報提供体制の整備

（２）まちなかでの情報提供の充実

（３）ホームページによる情報提供の内容充実

基本的視点４　　災害時・緊急時の備えなど安全･安心のまちづくり

取組　（１）災害への備え及び対応

（２）日常生活における事故防止

基本的視点５　　心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化と社会参加への支援

取組　（１）普及啓発の充実

（２）ユニバーサルデザイン教育の推進

（３）社会参加支援

（４）推進体制の整備

６４ページ

第２節　具体的施策の体系

基本的視点Ⅰ　円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化の推進

取組　（１）公共交通におけるバリアフリー化の推進

事業番号　１　民営鉄道駅のエレベーターとうの整備促進

２　民営鉄道駅のホームドアとうの整備促進

３　都営地下鉄駅のバリアフリー化の推進（乗換駅とうえのエレベーター整備）

４　都営地下鉄駅のホームドア整備

５　東京メトロ駅のバリアフリー化･ホームドアとう整備

６　都営地下鉄駅ホームのベンチの増設

７　民営バスのノンステップ化への支援（だれにも乗り降りしやすいバス整備事業）

８　都営バスのバス停留所上屋・ベンチの整備とう

取組　（２）建築物におけるバリアフリー化の推進

事業番号　９　東京都福祉のまちづくり条例の運用とう

１０　既存建築物のバリアフリー化の推進

１１　高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律に基づく認定

１２　区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業

１３　宿泊施設のバリアフリー化支援事業

１４　特定施策推進型商店街事業

１５　都立学校の学校施設改修に伴うバリアフリー化

１６　私立学校の学校施設のバリアフリー化への支援

１７　乳幼児を持つ親が安心して外出できる環境の整備事業（赤ちゃん・ふらっと事業）

１８　都庁舎の改修に伴うバリアフリー化

１９　都立体育施設とうの大規模改修に伴うバリアフリー化

２０　都立文化施設の改修とうに伴うバリアフリー化

２１　オリンピック・パラリンピック競技会場の整備

取組　（３）道路･公園とうにおけるバリアフリー化の推進

事業番号　２２　特定道路とうのバリアフリー化

２３　歩道の整備

２４　地下歩道の整備

２５　視覚障害者誘導用ブロックの設置

２６　横断歩道橋とうのバリアフリー化

２７　道路標識の整備

６５ページ

取組　（３）道路･公園とうにおけるバリアフリー化の推進

事業番号　２８　道路の無電柱化の推進

２９　都市計画道路とうによるネットワークの充実

３０　連続立体交差事業の推進

３１　高齢者とう感応式信号機の整備

３２　視覚障害者用信号機の整備

３３　エスコートゾーンの整備

３４　経過時間表示機能付き歩行者用灯器（ゆとりシグナル）の整備

３５　視認性を向上した道路標識の整備

３６　都立公園の整備

３７　区市町村の公園整備事業への支援

３８　海上公園の整備

３９　自然公園施設改修に合わせたバリアフリー化

４０　河川整備に合わせたバリアフリー化の推進

取組　（４）めん的なバリアフリー整備

事業番号　４１　バリアフリー基本構想策定費補助

４２　東京都施行市街地再開発事業

４３　東京都施行土地区画整理事業

４４　特定街区・さいかいはつ　とう促進区を定める地区計画などの都市開発諸制度の運用

取組　（５）駅前放置自転車対策

事業番号　４５　駅前放置自転車クリーンキャンペーン

基本的視点Ⅱ　地域での自立した生活の基盤となるバリアフリー住宅の整備

取組　（１）公共住宅の整備

事業番号　４６　公営（都営）住宅のバリアフリー化の促進

４７　都営住宅大規模団地のたてかえとうに伴う創出用地の活用

４８　高齢者、障害者とう向け都営住宅の建設

４９　高齢者、障害者とう向け公的賃貸住宅の整備（シルバーピア・車いす住宅）

５０　区市町村公営住宅整備事業助成

取組（２）民間住宅の整備促進

事業番号　５１　だれもが住みやすい民間住宅バリアフリー化の普及促進（サービス付き高齢者向け住宅とうの供給促進、子育て世帯向け住宅の供給促進とう）

５２　都市居住再生促進事業

５３　マンション改良工事助成事業

５４　住宅改善事業（バリアフリー改修とう）

６６ページ

基本的視点Ⅲ　様々な障害特性や外国人とうにも配慮した情報バリアフリーの充実

取組　（１）障害者・外国人とうえの情報提供体制の整備

事業番号　５５　視覚障害者向け都政情報の提供（広報東京都の点字版･音声版とう）

５６　消費生活情報の提供（東京くらしねっとCD版）及び字幕入り消費者教育DVDの作成

５７　点字録音刊行物作成配布事業

５８　点字による即時情報ネットワーク事業

５９　視覚障害者用図書製作貸出事業

６０　字幕いり映像ライブラリー事業

６１　視覚障害者ガイドセンター運営事業

６２　聴覚障害者意思疎通支援事業

６３　手話のできる都民育成事業

６４　盲ろう者通訳・介助者派遣事業　盲ろう者通訳・介助者養成研修事業

６５　「外国語おもてなし語学ボランティア」育成事業

６６　交番における手話技能取得者による活動

６７　交番とうにおける視覚障害者及び外国人への配慮

６８　都営地下鉄駅の触知案内図･音声案内装置とうの整備

取組　（２）まちなかでの情報提供の充実

事業番号　６９　東京ひとり歩きサイン計画

７０　隅田川案内サインの設置

７１　観光案内所の運営

７２　多言語メニュー作成支援ウェブサイトの構築

取組　（３）ホームページによる情報提供の内容充実

事業番号　７３　福祉のまちづくりホームページの内容充実（区市町村バリアフリーマップとう）

７４　ＴＯＫＹＯ障スポ・ナビの運用

７５　ウェブサイトとうによる観光情報の発信

６７ページ

基本的視点Ⅳ　災害時・緊急時の備えなど安全・安心のまちづくり

取組　（１）災害への備え及び対応

事業番号７６　社会福祉施設とう耐震化促進事業

７７　災害時における要配慮者の支援体制整備の促進

７８　帰宅困難者対策における要配慮者への支援

７９　要配慮者の安全対策

８０　ヘルプカード作成促進事業

８１　外国人に対する防災情報体制の強化

取組　（２）日常生活における事故防止

事業番号８２　都民生活において生ずる事故防止対策の推進

８３　ヒヤリ･ハット調査・商品テストとうによる事故防止対策の推進

８４　商品とうを起因とする事故防止対策の強化

基本的視点Ⅴ　心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化と社会参加への支援

取組　（１）普及啓発の充実

事業番号　８５　福祉のまちづくりに関する普及推進

８６　福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈

８７　障害者とう用駐車区画の適正利用の推進

８８　子育てにやさしい環境づくりの推進（鉄道での安全なベビーカー利用に関するキャンペーン）

８９　区市町村における福祉のまちづくりに関する普及啓発

９０　建築物のバリアフリー化のための情報提供

９１　障害者理解促進事業

取組　（２）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ教育の推進

事業番号９２　サービス介助士の資格取得の拡大

９３　福祉教育の充実

９４　区市町村におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学習普及事業

９５　児童とうに対する総合防災教育

取組　（３）　社会参加支援

事業番号　９６　盲ろう者支援センター事業

９７　障害者社会参加推進センター事業

９８　身体障害者補助けん　給付事業

９９　ヘルプマークの推進

１００　老人クラブ育成

１０１　高齢者の保護及び社会参加の推進

取組　（４）推進体制の整備

事業番号１０２　東京都福祉のまちづくりの推進体制の整備

６８ページ、

６８ページ以降の、現在の状況（平成２５年度末までの見込）、5年後の目標の、「Ｈ」、については、「平成」、のことである。

第３節　計画事業の展開

Ⅰ　円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化の推進

（１）公共交通におけるバリアフリー化の推進

事業番号１　民営鉄道駅のエレベーターとうの整備促進

所管局　　都市整備局

事業概要

高齢者や障害者とうの円滑な移動を確保するため、区市町村と連携してエレベーターとうの整備を促進するための補助を行う。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績

H21年度：13駅、H22年度：21駅、 H23年度：2駅、H24年度：5駅、H25年度：5駅（予定）

【５年後の目標】

エレベーターとうの整備による段差解消が必要なすべての駅において、整備の促進を図る。

事業番号２　民営鉄道駅のホームドアとうの整備促進

所管局　　都市整備局

事業概要

高齢者や障害者とうのホームからの転落事故を防止するため、区市町村と連携してホームドアの整備を促進するための補助を行う。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

Ｈ23年度から３年間３駅に限り、試行的補助を実施（東急大井町線大井町駅、小田急線新宿駅、京王線新宿駅）

【５年後の目標】

利用者数が１日あたり平均１０万人以上の駅を優先的に整備し、駅ホームにおける安全対策の充実を図る。

事業番号３　都営地下鉄駅のバリアフリー化の推進（乗換駅とうえのエレベーター整備）

所管局　　交通局

事業概要

○駅のバリアフリー化をより一層進めるため、他路線との乗換駅とうにおいて、エレベーターを整備し、利便性の向上を図る。

○東京メトロとの乗換経路のバリアフリー化を図るとともに、東京メトロの１ルート確保にも協力する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績（エレベーターとうによるバリアフリー１ルート整備駅）　H21年度：3駅、H22年度：7駅、H23年度：3駅、H24年度：4駅、H25年度：３駅

【５年後の目標】

H26年度：小川まち駅（新宿線）、新宿西口駅（大江戸線）、H27年度：春日駅（三田線）、じんぼうちょう駅・一之江駅（新宿線）、青山一丁目駅（大江戸線）　H28年度以降も順次実施する。

６９ページ

事業番号４　都営地下鉄駅のホームドア整備

所管局　　交通局

事業概要

ホームドアを導入していない路線について、輸送面の影響、技術面の課題などへの対応も含め、整備に向けた検討を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績（ホームドア整備率61％[１０６駅ちゅう65駅]　・三田線：全27駅に整備完了（H12年度）　　・大江戸線：全38駅に整備完了（H25年度）

【５年後の目標】

○新宿線：全駅へのホームドアの整備を進める。

○浅草線：相互直通運転を実施する各社との情報交換とうを行いながら、整備に向けた検討を進める。

事業番号５　東京メトロ駅のバリアフリー化･ホームドアとう整備

所管局　　都市整備局

事業概要

都における地下高速鉄道の建設促進を図るため、東京地下鉄㈱が施行する、地下高速鉄道の新線建設、耐震補強及大規模改良に対して建設費の助成を行う。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績　H25年度：64駅

【５年後の目標】

○１ルート確保できた駅のうち、病院に近い駅などで、さらなる利便性向上のため、２ルート目以降のエレベーター整備を推進する。

○多機能トイレ：H27年度に大規模改良中の一部の駅（※）を除いて整備完了

※銀座線渋谷駅、丸ノ内線方南町駅、日比谷線広尾駅

○ホームドア：銀座線、丸ノ内線、有楽町線、南北線及び副都心線において整備完了

事業番号　６　都営地下鉄駅ホームのベンチの増設

所管局　　交通局

事業概要

お年寄りや身体の不自由なかたとうの快適性の向上を図るため、駅ホームのベンチを増設する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績　現在、517台を設置　　H25年度末までに、30台を増設予定

【５年後の目標】

H27年度までに70台増設する。

７０ページ、（音声コード上下あり）

事業番号７　民営バスのノンステップ化への支援（だれにも乗り降りしやすいバス整備事業）

所管局　　都市整備局

事業概要

都内民営バス事業者がノンステップバスを購入する際の購入経費の一部を補助することにより、公共交通における移動円滑化を推進する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績　　H21年度：233両、H22年度：177両、H23年度：105両、H24年度：60両、H25年度：29両（予定）、　　H24年度までの累計：3,245両

○民営バスのノンステップ化状況　3,431両　整備率84.3%（H24年度末）

※参考：都バス（1,452台）は、H24年度末で100％ノンステップ化達成済

【５年後の目標】

都内民営路線バスのうち、必要なバスすべてについて、ノンステップ化するよう、バス事業者へ働きかけるとともに、支援を行っていく。

事業番号８　都営バスのバス停留所上屋・ベンチの整備とう

所管局　　交通局

事業概要

お客様が快適にバスをお待ちいただけるよう、停留所上屋の整備を行うとともに、ベンチの増設を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績　　上屋：1,477棟、ベンチ：894か所（停留所数：3,872本）　※H25年4月1日現在

【５年後の目標】

H26年度からH27年度までの２か年で上屋40棟、ベンチ100基設置

（２）建築物におけるバリアフリー化の推進

事業番号９　東京都福祉のまちづくり条例の運用とう

所管局　　福祉保健局

事業概要

○建築物、道路、公園、公共交通施設とうの新設または改修の際に、整備基準に適合した整備を図る。

○区市町村に委任した届出、指導・助言、適合証交付とう運用事務の円滑な実施に向けた制度の周知、特例交付金の交付とうを行う。※所管行政庁：独自条例制定による適用除外8区市を除く区市町村

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○届出件数　　H21年：565件、H22年：989件、H23年：969件、H24年：1,078件、H25年：1,305件

【５年後の目標】

事業者、都民とうに対し、福祉のまちづくり条例の運用について、一層の推進を図るとともに、条例の整備基準のうち、遵守基準より水準の高い努力基準に適合させている適合証交付施設のホームページでの情報提供とう、適合証交付制度についても、周知に取り組んでいく。

７１ページ

事業番号１０　既存建築物のバリアフリー化の推進

所管局　　福祉保健局

事業概要

都民の生活に密着した小規模建築物をはじめとした既存建築物に対するバリアフリー化対策を推進していく。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○H22年度　　店舗とうの内部について、整備基準を満たした上で、それに加えて必要となる、段差解消やレイアウトなどにあたっての配慮や工夫を示した「店舗とう内部のユニバーサルデザイン整備ガイドライン」を作成

【５年後の目標】

ガイドラインとうを活用し、区市町村、施設整備や店舗経営を行う事業者に対して、積極的に働きかけていく。

事業番号１１　高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律に基づく認定

所管局　　都市整備局

事業概要

高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）に基づき、建築物移動とう円滑化基準（義務基準）を超え、より高いレベルの誘導基準に適合する建築物を認定する。　※所管行政庁（都、23区、9市）

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○新規認定件数　　H21年度：37件、H22年度：30件、H23年度：29件、H24年度：35件

【５年後の目標】

・バリアフリー法に基づく認定を促進し、より質の高い建築物のバリアフリー化を推進する。

・認定取得が進むよう、引き続き広く周知に取り組んでいく。

事業番号１２　区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業〔地域福祉推進区市町村包括補助事業〕

所管局　　福祉保健局

事業概要

区市町村が自ら行う福祉のまちづくり条例に適合した公共的施設、道路、公園とうの整備や、小規模店舗など身近な建築物のバリアフリー化整備を行う民間事業者に対する整備費の一部を助成する事業に対し支援を行う。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

H24年度：20区13市2町

【５年後の目標】

公共的施設、道路、公園とう及び民間事業者が行うバリアフリー化の整備に関する区市町村の取組を支援する。

７２ページ、（音声コード上下あり）

事業番号１３　宿泊施設のバリアフリー化支援事業

所管局　　産業労働局

事業概要

○宿泊施設バリアフリー化支援事業補助金

民間宿泊事業者を対象に宿泊施設における通路の段差解消や階段・廊下とうえの手すり設置などの経費、バリアフリーコンサルティングに要する経費とうのバリアフリー化の支援を行う。

○宿泊施設バリアフリー化セミナー及び相談会

宿泊施設のバリアフリー化を一層推進するため、バリアフリー環境の重要性などを啓発するセミナー及びバリアフリー化に係る相談会を開催し、ノウハウの乏しい宿泊施設がバリアフリー化に取り組むための環境を整備する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績

H21年度：17件、H22年度：18件、 H23年度：13件、H24年度：15件、H25年度：12件（予定）

累計で191施設（区部：135施設、多摩：18施設、とうしょ：38施設）に対する補助を実施（H25年度末）

○開催実績

H21年度：2件、H22年度：2件、 H23年度：2件、H24年度：2件、H25年度：2件

【５年後の目標】

観光振興施策の一環として、高齢者・障害者とうが観光やビジネスのために、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、バリアフリー化を支援し、東京への旅行者の増加を図る。

事業番号１４　特定施策推進型商店街事業

所管局　　産業労働局

事業概要

都の緊急かつ重要な指定の施策に協力して商店街が行う事業に対し、補助を行う。

＜補助対象事業＞

・防災（アーケードとうの撤去、耐震補強、耐震調査とう）

・治安（民間交番の設置とう）

・環境（ソーラーハイブリッド型街路灯の設置、街路灯のLED化とう）

・物流（共同荷捌きスペース・付帯施設の設置とう）

・福祉（だれでもﾄｲﾚ設置、サイン表示、案内設備の設置・改修、授乳及びおむつ替えとうスペース・設備の設置とう）

＜補助対象者＞　商店街及び商店街の連合会

＜補助率＞　5ぶんの４以内

＜補助限度額＞　1億2,000万円

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績（福祉）ユニバーサルデザインに基づく施設の整備

H21年度：１件　・授乳・おむつ替え施設設置　　　補助金額 6,360千円

H22年度：１件　・障害者、高齢者用のサイン表示、案内設備の設置・改修　　補助金額17,556千円

【５年後の目標】

東京都の特定施策推進のため、今後も引き続き実施する。

７３ページ

事業番号１５　都立学校の学校施設改修に伴うバリアフリー化

所管局　　教育庁

事業概要

障害のある生徒の入学時や、改築・改修事業の中で、学校開放や災害時など、高齢者や障害者を含めた全ての人が、学校施設を安全、安心、円滑に利用できるよう、福祉のまちづくり条例の整備基準に適合した整備を行い、バリアフリー化を促進する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：3校、H22年度：5校、H23年度：8校、H24年度：7校、H25年度：８校（予定）

【５年後の目標】

○改築・大規模改修事業においては、都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドラインに基づいたバリアフリー化を取り入れた設計を行う。

○障害のある生徒が入学した場合、バリアフリー化を行う。

事業番号１６　私立学校の学校施設のバリアフリー化への支援

所管局　　生活文化局

事業概要

（公財）東京都私学財団が行う教育振興資金融資事業に対して、同財団が銀行とうから借り入れた原資に対する一定割合の利子補給を行い、間接的に私立学校の利子負担の軽減を図り、バリアフリー化を促進させる。

＜対象となる事業＞

・耐震・老朽校舎改築事業　　・福祉のまちづくり事業　　・環境配慮型事業　　・衛生改善事業

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績（福祉のまちづくり事業）

H21、22年度：実績なし、H23年度：1園、H24年度：実績なし、H25年度：１校（予定）

○上記のほか、「耐震及び老朽校舎改築事業」において校舎の改築とうを行う際に、車いす用のトイレ、手すり、スロープなどを設置

【５年後の目標】

今後も引き続き、私立学校のバリアフリー化促進を図る。

７４ページ、（音声コード上下あり）

事業番号１７　乳幼児を持つ親が安心して外出できる環境の整備事業（赤ちゃん・ふらっと事業）

所管局　　福祉保健局

事業概要

保育所、児童館、公民館、図書館及びそのた不特定多数の者が利用する施設とうにおいて、授乳及びおむつ替えとうのための施設設備（以下「赤ちゃん・ふらっと」という。）の設置を促進するとともに、都民に赤ちゃん・ふらっとの所在とうを広く周知することにより、乳幼児を持つ親が安心して外出を楽しめる環境を整備する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H20年度：86か所、H21年度：581か所、H22年度：815か所、H23年度：1,014か所、H24年度：1,129か所

○「次世代育成支援東京都行動計画（後期）」のH20年度から22年度の3年間で600か所整備の目標を達成

【５年後の目標】

今後も赤ちゃん・ふらっと未設置の区市町村や、設置が進んでいない区市町村及び民間事業者への働きかけを行い、整備の拡大を図っていく。

事業番号１８　都庁舎の改修に伴うバリアフリー化

所管局　　財務局

事業概要

都庁舎改修プロジェクトは、業務の継続性を確保しながら設備機器の更新を図るとともに、防災拠点としての機能強化、省エネ・節電対策の実施、利用者の利便性向上など、都庁舎の機能を維持し高める取組である。本プロジェクトの基本的な視点の一つである「らいちょうしゃとうの利便性向上の視点」から、都庁舎のさらなるバリアフリー化を推進し、誰もが安全で快適に利用できる機能の向上を図っていく。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○H3年の開庁時において、身障者用トイレの設置、一部エレベーターへの車いす専用かご操作盤の設置とうのバリアフリーへの対応を実施

○H25年度末までに、使いやすいエレベーターに全て改善予定

【５年後の目標】

都議会議事堂はH28年度までに、第一・第二本庁舎はH32年度までに、だれでもトイレの整備・拡充、分かりやすいサインの導入など、ユニバーサルデザインの充実を図っていく。

７５ページ、（音声コード上下あり）

事業番号１９　都立体育施設とうの大規模改修に伴うバリアフリー化

所管局　　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局

事業概要　老朽化した施設、設備を更新し、あわせてバリアフリー化を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○各都立体育施設は、設置から20年以上が経過し、施設整備の老朽化が進んでおり、逐次、改修工事を行ってきた。

○これまで改修工事の中で、バリアフリー化を進めており、H24、25年度については、駒沢オリンピック公園総合運動場敷地内にエレベーター、東京辰巳国際水泳場のトイレとうに音声案内装置を設置した。これ以外にも、各施設でスロープ、手摺りとうも設置した。

○現在、駒沢オリンピック公園総合運動場の屋内球技場及び第一球技場の改築工事や有明テニスの森公園テニス施設、東京都障害者総合スポーツセンター及び東京都多摩スポーツセンターの改修も予定されており、今後の工事の中で、バリアフリー化の検討を行っている。

【５年後の目標】

大規模改修、改築工事とうを予定している体育施設においては、その中にバリアフリー化を取り込んでいき、利用者の利便性を図っていく。

事業番号２０　都立文化施設の改修とうに伴うバリアフリー化

所管局　　生活文化局

事業概要

都立の博物館・美術館・ホールとうの文化施設において、大規模改修とうの機会をとらえてバリアフリー化を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○都立文化施設各館はいずれも開館から約20年以上が経過して老朽化が進んでおり、バリアフリー化についても不十分な施設が多い。

○H24年には東京都美術館及び東京芸術劇場が大規模改修を終えてリニューアル開館した。それらの改修ではエレベーター及びエスカレーターの増設や誘導サインの改善などのバリアフリー化が実施された。

○現在、東京都庭園美術館及び東京都写真美術館、東京文化会館についても改修事業が進行中であり、その中でバリアフリー化を図っていく。

【５年後の目標】

大規模改修とうを予定している文化施設において、工事内容にバリアフリー化を盛り込むことなどにより、来館者の館内におけるより円滑な移動とうを実現する。

事業番号２１　オリンピック・パラリンピック競技会場の整備

所管局　　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局

事業概要

オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて都が新設する恒久施設について、ユニバーサルデザインの視点に立った整備を行い、誰もが快適にスポーツを楽しめる環境を整える。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

整備計画策定に向けて検討中

【５年後の目標】

一部施設の竣工

７６ページ

（３）道路・公園とうにおけるバリアフリー化の推進

事業番号２２　特定道路とうのバリアフリー化

所管局　　建設局

事業概要

高齢者や障害者が日常生活又は社会生活で利用する主要な施設（駅、官公庁、福祉施設とう）を結ぶ道路について、重点的に歩道のじゅうおうだん勾配、歩車道境界段差解消とうのバリアフリー化を推進する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

駅、公共施設、病院とうを結ぶ、都道のバリアフリー化は、対象延長327kmのうち271kmが完了し、整備率は約83％（H24年度末）

H25年度：287kmが完了し、整備率は88%。

【５年後の目標】

H27年度末までに、駅、公共施設、病院とうを結ぶ特定道路とう（都道）327kmのバリアフリー化を完了する。

事業番号　２３　歩道の整備

所管局　　建設局

事業概要

高齢者や障害者を含むすべての利用者が安全で快適に通行できるよう、バリアフリーに対応した歩道の整備を進めていく。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

Ｈ24年度末現在で、1,163kmの歩道整備が完了

【５年後の目標】

引き続き、整備を推進する。

事業番号　２４　地下歩道の整備

所管局　　建設局

事業概要

西新宿周辺の各鉄道駅からのアクセス性の向上と誰もが安全・安心・快適に回遊できる地下歩行者ネットワークの形成を目指し、地下歩行者専用道の整備を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

H23年5月　西新宿駅から新宿警察署まえ供用開始

H25年3月　新宿警察署まえの青梅街道上り線側 エレベーター併設出入口完成

【５年後の目標】

引き続き、整備を推進する。

７７ページ

事業番号　２５　視覚障害者誘導用ブロックの設置

所管局　　建設局

事業概要

視覚障害者がよく利用する施設と駅やバス停留所とを結ぶ歩道、視覚障害者の利用が多い道路における横断歩道部の直前、バス停前などで、視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

交差点隅切り部や横断歩道部の直前、バス停前などの箇所において整備を進め、10,008か所を整備（H24年度末）

【５年後の目標】

引き続き、整備を推進する。

事業番号　２６　横断歩道橋とうのバリアフリー化

所管局　　建設局

事業概要

道路交通上、バリアフリー化が必要不可欠な横断歩道橋とうについては、スロープやエレベーターを設置するなどの整備を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

エレベーター付横断歩道橋8きょう、スロープ付横断歩道橋38きょうを整備した。（H24年度末現在）

【５年後の目標】

引き続き、整備を推進する。

事業番号　２７　道路標識の整備

所管局　　建設局

事業概要

安全で円滑な交通の確保を図るため、見やすく分かりやすい道路標識の整備を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

9,682基の道路標識を整備した。

【５年後の目標】

引き続き、整備を推進する。

事業番号　２８　道路の無電柱化の推進

所管局　　建設局

事業概要

都市防災機能の強化、良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保を図るため、電線共同こうの整備により、地上に架設されている電線類を道路の地下に収容し、無電柱化を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備延長

H21年度：33km、H22年度：39km、H23年度：40km、H24年度：32km

H24年度末現在の都道の地中化状況は、整備対象延長1,818kmのうち、772kmが整備され、地中化率は42％である。また、センター･コア･エリアは430kmの整備が完了し地中化率は80％である。

【５年後の目標】

センター･コア･エリア内の計画幅員で完成した都道の地中化率を100％とする。

７８ページ、（音声コード上下あり）

事業番号　２９　都市計画道路とうによるネットワークの充実

所管局　　建設局

事業概要

区部環状道路や多摩南北道路をはじめとする都市計画道路などの道路ネットワークを整備する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

・H21年3月に調布保谷線の調布・三鷹区間（中央自動車道からとうはち道路付近まで）の約2kmを4車線で交通開放

・H21年5月に調布清瀬線の西武池袋線の立体交差を含む小金井街道から主要地方道24号線までの約1.1kmを交通開放

・H22年8月に旧橋の整備工事が完了し、多摩大橋が全面開通

・H23年3月に環状第６号線（要町から　清水橋かん）車道部完成

・H23年9月に環状３号線（信濃町）交通開放

・H24年3月に環状第６号線（清水橋から　しょうとうかん）車道部完成

・H24年6月に是政橋橋梁部の整備が完了し４車線を交通開放

・H25年3月に府中清瀬線 全線開通

・H25年4月に調布保谷線(青梅街道から保谷街道)交通開放

【５年後の目標】

幹線道路ネットワークの形成に向け、区部放射・環状道路や多摩南北道路をおおむね完成させるとともに、多摩東西道路の整備を重点的に推進する。

事業番号　３０　連続立体交差事業の推進

所管局　　建設局

事業概要

市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化又は地下化し、多数の踏切を除却する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

・H18年度：東急目蒲線(目黒駅から洗足駅間) 立体化完了

・H21年度：踏切除却計13か所　　JR中央線（三鷹駅から国分寺駅間）13か所

・H22年度：踏切除却計９か所

京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）４か所 、ＪＲ中央線（西国分寺駅から立川駅間）5か所

・H23年度：踏切除却６か所

西武池袋線（練馬高野台駅から大泉学園駅間）6か所

・H24年度：踏切除却計51か所

京王京王線・相模原線（調布駅付近）18か所、京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）24か所、小田急小田原線（代々木上原駅から梅ヶ丘駅間）9か所

・H25年度：踏切除却計７か所

JR南武線(稲田堤駅から府中本町駅間)　7か所

○事業完了箇所・事業中箇所を含め、３８の事業で384か所の踏切を除却（H25年度末）

【５年後の目標】

引き続き、事業中及び準備中路線の整備を推進する。

７９ページ

事業番号　３１　高齢者とう感応式信号機の整備

所管局　　警視庁

事業概要

「高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律」いわゆるバリアフリー法に基づき、区市町村が作成した基本構想における重点整備地区や交通の円滑を阻害するため十分な横断青時間を確保できない場所において、専用のおしボタン又は携帯用発信機を操作することにより、同青時間を延長し、高齢者とうが安全に横断できるようにする。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：赤坂警察署管内「青山児童館西」など25か所、

H22年度：蒲田警察署管内「羽田旭町」など23か所、

H23年度：町田警察署管内「鶴川市民センター前」など3か所、

H24年度：板橋警察署管内「日大病院入口」など5か所、

H25年度：5か所（予定）

【５年後の目標】

バリアフリー法に基づく重点整備地区や交通の円滑化のために十分な横断青時間が確保されていない場所とうを中心に、管轄警察署において、高齢者とうを含めた地域住民から随時聴取した整備要望や意見に基づき、効果が見込まれる場所に整備していく。

事業番号　３２　視覚障害者用信号機の整備

所管局　　警視庁

事業概要

バリアフリー法に基づく重点整備地区を中心に、視覚障害者が信号機の設置されている場所を安全に横断できるよう、歩行者用灯器の青時間を擬音とうの音響で知らせる視覚障害者用信号機を整備する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：したや警察署管内「鬼子母神前交差点」など150か所、

H22年度： むこうじま警察署管内「寺島中学校入口横断路」など96か所、

H23年度：上野警察署管内「白鴎高校西交差点」など43か所、

H24年度：麹町警察署管内「一番ちょう交差点」など117か所、

H25年度：110か所（予定）

【５年後の目標】

区市町村が定める重点整備地区及びそのた個別の必要箇所において、引き続き整備を推進し、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を図る。

８０ページ、（音声コード上下あり）

事業番号　３３　エスコートゾーンの整備

所管局　　警視庁

事業概要

バリアフリー法に基づき区市町村が策定した基本構想における重点整備地区周辺、視覚障害者施設周辺及び個別必要地区において、横断歩道上に指定された突起物を設置し、横断歩道上を通行する視覚障害者の安全及び利便性を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H24年度末現在　521か所

（内訳）　H20年度：133か所、H21年度：183か所、H22年度：157か所、H23年度：35か所、H24年度：13か所、H25年度：1７か所（予定）

【５年後の目標】

区市町村が定める重点整備地区及びそのた個別の必要箇所において、交通状況や規模とうを勘案しながら、引き続き整備を推進し、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を図る。

事業番号　３４　経過時間表示機能付き歩行者用灯器（ゆとりシグナル）の整備

所管局　　警視庁

事業概要

高齢者、交通弱者とうの利用者が多い場所に経過時間表示機能付き歩行者用灯器（ゆとりシグナル）を整備し、歩行者用灯器に経過時間を表示することにより、横断歩行者の信号待ちによるイライラ防止やゆとりを持った横断を促すことができ、交通ルールの遵守とマナーの向上により、横断歩行者の交通事故防止を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H16年度から整備を開始し、H24年度末までに961か所に整備

H21年度：60か所、H22年度：247か所、H23年度：262か所、H24年度：312か所、H25年度：178か所（予定）

【５年後の目標】

H28年度末までに都内の信号灯器（車両用、歩行者用）のＬＥＤ化が完了する予定である。現在、これに合わせて、「ゆとりｼｸﾞﾅﾙ」の整備も進めている。なお、ＬＥＤ化済みの場所における「ゆとりｼｸﾞﾅﾙ」への改良に関しては、信号灯機の更新とうに合わせて必要箇所につき実施する予定である。

事業番号　３５　視認性を向上した道路標識の整備

所管局　　警視庁

事業概要

交通事故対策、また、街路灯がない裏道や狭街路に発光式、点滅式とうの道路標識の整備を行い、道路標識の高度化を推進している。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H24年度：横断禁止（発光式）149本、外周発光式（大型）30本、（路側）28本

H25年度：横断禁止（発光式）145本(予定)、外周発光式（大型）30本(予定)、（路側）49本(予定)

【５年後の目標】

毎年度、同規模で整備を推進し、交通の安全を確保する。

８１ページ、（音声コード上下あり）

事業番号　３６　都立公園の整備

所管局　　建設局

事業概要

緑のネットワークの拠点となる都立公園の整備を推進する。都立公園の整備の際は、福祉のまちづくり条例とうユニバーサルデザインの視点に立って整備を進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○H21年度：32.9ha、H22年度：30.0ha、H23年度：12.8ha新規開園、H24年度：19.1ha新規開園、H25年度：14.9ha新規開園（予定）

○福祉のまちづくり条例に沿って整備した公園緑地が開園した。

・都立公園　81公園、面積　1,991ha

・トイレの音声案内装置設置公園　20公園

・ベビーベッドがある公園　60公園、ベビーチェアがある公園　35公園

・既設の公園施設については、例えば、だれでも使えるトイレを利用するには、そこに行くまでの快適なアプローチが必要であるように、多種多様な公園施設がそれぞれバリアフリー化の基準を満たし、連動性を持つことが重要である。そのため、改善に当たってはめん的な整備を必要とする場合がある。

【５年後の目標】

○H30年度末までに、「東京都立公園における移動とう円滑化の基準に関する条例」及び「東京都福祉のまちづくり条例」に基づきバリアフリー化された都立公園を、新たに85ｈａ開園する。都立公園が、すべての人が公園内を自由に移動し、条例による基準を満たした主要な施設を利用できる場であるという都民の信頼感を得ることで、さらなる利用の活性化を図る。

○以下のような公園施設の充実を図り、すべての人が安心して、快適に利用できる都立公園とうの整備を推進する。

・視覚障害者の利用を補助するためのトイレの音声案内、乳幼児を連れてトイレを利用するためのベビーベッド・ベビーチェアをそれぞれ一箇所以上整備した公園を70公園にする。

事業番号　３７　区市町村の公園整備事業への支援

所管局　　建設局

事業概要

区市町村が実施する都市公園整備事業とうについて、補助や技術的支援を行い、だれもが利用しやすい公園整備の促進を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○市町村土木費補助実績（公園事業）　14市29公園（H21～25年度）

【５年後の目標】

○都の市町村土木費補助(公園事業)を活用して公園整備とうを実施する市町村に対し、技術的支援を行い、東京都福祉のまちづくり条例に基づく整備を促進する。

○また、国の社会資本整備総合交付金（都市公園とう事業）を活用して公園整備とうを実施する区市町村に対しても同様に技術的支援を実施する。

８２ページ、（音声コード上下あり）

事業番号　３８　海上公園の整備

所管局　　港湾局

事業概要

海上公園の新規整備及び既存公園の改修に当たっては、高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に移動し、利用できるよう、施設とうの整備を推進する。また、防災機能の向上及び災害時に備えて海抜表示板の設置を推進する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

《新規開園》

H21年度：海の森公園・夢の島りょくどう公園・シンボルプロムナード公園、H22年度：春海橋公園・新木場りょくどう公園、H23年度：水の広場公園、H24年度：わかす海浜公園

○公園の施設整備は、福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき行われている。しかし、各施設を接続する経路については、高齢者や障害者とうが円滑に移動可能な経路を設けていない公園が多い。

○車椅子使用者駐車施設　１０分の８公園

【５年後の目標】

○えんろ及び広場

全ての海浜公園において、移動とう円滑化されたえんろを整備する。

○駐車場

全ての海上公園駐車場に車椅子使用者駐車施設を設置する。

○海に面した全ての海上公園に海抜表示板を設置する。　約400箇所

事業番号　３９　自然公園施設改修に合わせたバリアフリー化

所管局　　環境局

事業概要

自然公園の利用施設（便所、ビジターセンターとう）において、改修時及び新設時に施設のバリアフリー化を進める。

車椅子アクセス可能な便所への多目的トイレブース設置や、登山道・歩道ルート上施設へのオストメイト対応トイレ設置など、自然公園で可能な施設バリアフリー化を必要箇所で進める。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：三宅島大久保浜園地便所・三宅島たいろいけ歩道便所（だれでもトイレ設置）

H22年度：八丈植物公園南地区便所（だれでもトイレ設置）

H23年度：高尾山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ脇便所・奥多摩御岳渓谷便所・檜原数馬ほっさわの滝便所（だれでもトイレ設置）

H24年度：高尾山大見晴園地便所・大島公園椿園ほんえん便所（だれでもトイレ設置）

H25年度：檜原小岩便所（だれでもトイレ設置）

【５年後の目標】

公園内施設の改修及び新設時には、以下の改修をあわせて行う。

・車椅子アクセス可能な場所に設置されたトイレへの多目的トイレブース設置の促進

・介助者同伴で利用できるトイレブースの設置の促進

・登山道・歩道ルート(各エリア毎必要箇所）へのオストメイト対応トイレとう設置の促進

８３ページ、（音声コード上下あり）

事業番号　４０　河川整備に合わせたバリアフリー化の推進

所管局　　建設局

事業概要

だれもが水辺に親しめるように、河川の整備にあわせ、管理用通路や緩傾斜型護岸の整備を進めたり、スーパー堤防とうの整備におけるスロープの設置やテラスの連続化など、可能な限りバリアフリー化の推進を図る。また、整備済みの箇所においても、堤防・護岸の緑化などにより、水辺の散策ろでの環境の充実を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

・H21～24年度の4ヵ年で、隅田川などで計1.1ｋｍのスーパー堤防の整備を実施。

・H21～24年度の4ヵ年で、隅田川で計3.2ｋｍのテラス整備を実施。

・H21～24年度の4ヵ年で、中川で計5.3ｋｍの河川緑化を実施。

【５年後の目標】

スーパー堤防とうの整備や緑化の整備を実施した箇所では、都民の憩いの場としてより多くの都民が水辺に親しめるように、引き続き整備を実施する。

（４）めん的なバリアフリー整備

事業番号　４１　バリアフリー基本構想策定費補助

所管局　　都市整備局

事業概要

バリアフリー基本構想を区市町村が作成するに当たり、その経費の一部を都が補助するとともに、情報提供や技術的助言を行うことにより、高齢者、障害者とうの移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○補助実績

H21年度：1区2市、H22年度：2区2市、H23年度：2区3市、H24年度：2区1市、H25年度：４区１市

○18区9市において、バリアフリー基本構想を作成済（H25年度末）

【５年後の目標】

駅を有していない、あるいは、まちのバリアフリー化が概ね進んでいる区市を除き、全ての区市にバリアフリー基本構想を策定する。

事業番号　４２　東京都施行市街地再開発事業

所管局　　都市整備局

事業概要

東京都では、都市の既成市街地において、幹線道路など重要な都市基盤を早期に整備するとともに、併せて、周辺のまちづくりを通して、東京の都市再生や都市機能の強化、快適な都市環境の創出を図るため、市街地再開発事業に取り組んでいる。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：5地区、H22年度：4地区、H23年度：4地区、H24年度：4地区、H25年度：3地区

【５年後の目標】

H21年度末にしらひげ西地区が完了、H24年度末に大橋地区が完了して、施行中としては2地区減の3地区となった。残る3地区について事業を推進し、完了させる。

８４ページ

事業番号　４３　東京都施行土地区画整理事業

所管局　　都市整備局

事業概要

都市インフラの不足している地区について、土地区画整理事業により公共施設を総合的に整備するとともに、宅地を一体的に整備して土地利用の増進を図り、都市再生及び生活環境の改善を図る。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○整備実績

H21年度：10地区、H22年度：10地区、H23年度：９地区、H24年度：９地区、H25年度：９地区

○大規模跡地開発、既成市街地再整備、臨海部開発など、それぞれの地区特性に応じた事業を９地区で施行中。

・大規模跡地開発・・・汐留

・既成市街地再整備・・・田端、はな　はた北部、六町、瑞江駅西部、篠崎駅東部

・臨海部開発・・・豊洲、有明北、晴海

【５年後の目標】

施行中９地区において公共施設（道路・公園とう）約120ヘクタールを整備する。

事業番号　４４ 特定街区･さいかいはつ　とう促進区を定める地区計画などの都市開発諸制度の運用

所管局　　都市整備局

事業概要

地域貢献とうを十分に達成する優良な開発計画に対して、都市計画法や建築基準法による一般的な規制を緩和する都市開発諸制度を活用することで、民間による市街地の更新を促進し、福祉のまちづくり条例とうに適合した市街地整備を推進する。

【現在の状況（H25年度末までの見込み）】

○都市開発諸制度を活用する都市開発において、事前審査段階で開発計画が運用基準とうに適合していることを確認することにより、高齢者や障害者とうが施設とうを安全かつ快適に利用できる福祉のまちづくりを推進した。

○都市開発諸制度を活用した都市開発の件数

H21年度：19件、H22年度：15件、H23年度：6件、H24年度：8件、H25年度：13件（予定）

【５年後の目標】

都市開発諸制度を適用する開発に対して、福祉のまちづくり条例とうに基づき、施設利用者が、施設などを安全かつ快適に利用できるよう、福祉のまちづくりに配慮した計画を促進する。